『경인여자대학교 ESG 챗봇 구축』

가 격 제 안 서

(산출내역서 포함)

2026.     .

〔제안사명〕

Ⅰ  가격제안서

| 사 업 명 | 경인여자대학교 ESG 챗봇 구축 |
| --- | --- |
| 사 업 기 간 | 계약체결일로부터 4개월 (구축 완료 후 1년간 운영지원 및 무상 하자보수) |
| 제 안 금 액 | 일금 이천구백만원정 (₩29,000,000, 부가가치세 포함) |

가. 제안금액 총괄

(단위 : 원)

| 구 분 | 산출금액 | 제안 할인 | 제안금액 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구축비 | 54,387,034 | △29,581,818 | 24,805,216 | 클라우드 4개월 포함 |
| 운영비 | 1,558,420 | - | 1,558,420 | 클라우드 2개월 포함 |
| 공급가액 | 55,945,454 | △29,581,818 | 26,363,636 | 할인율 52.88% |
| 부가가치세 |  |  | 2,636,364 | 10% |
| 합 계 |  |  | 29,000,000 | VAT 포함 |

- 계약체결일로부터 6개월간 클라우드 DB인프라 비용은 상기 금액에 포함되며 별도로 청구하지 아니함

- 구축 완료 후 1년간 운영지원·기술지원 및 무상 하자보수는 상기 금액에 포함됨

- 상용 생성형 AI API의 계정 및 사용료 부담 주체는 제안요청서에 따라 협상 시 결정하며 상기 금액에 포함하지 아니함

위와 같이 가격을 제안합니다.

2026년     월     일

주          소 :

상호 또는 명칭 :

대    표    자 :                        (인)

경인여자대학교 산학협력단 귀중

Ⅱ  산출내역서

가. 산정 기준

| 산정 근거 | 「SW사업 대가산정 가이드」(한국인공지능·소프트웨어산업협회) 준용 |
| --- | --- |
| 산정 방식 | 투입공수 방식 (가이드 2.1.5: SW개발 관련 예산 5천만원 미만 사업은 투입공수 방식 적용 가능) |
| 산 식 | 직접인건비 + 직접경비 |
| 직접인건비 | 직무별 월평균임금 × 투입공수(M/M), 「2026년 적용 SW기술자 평균임금」(2025.12.19 공표) 적용 |
| 투입 공수 | 구축: 4명 × 월 0.4 M/M × 4개월 = 6.4 M/M, 운영: 구축 완료 후 1년 운영지원 0.09 M/M |
| 직접경비 | 클라우드 인프라 이용료 (구축 4개월 + 운영 2개월 = 계약일로부터 6개월) |
| 제안 할인 | 산출금액 대비 29,581,818원(52.88%) 할인, 구축비에 적용 |
| 금액 처리 | 항목별 원 미만 절사 |

나. 총괄 산출표

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

| 구 분 | 직접인건비 | 직접경비 | 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구축비 | 53,187,034 | 1,200,000 | 54,387,034 |
| 운영비 | 958,420 | 600,000 | 1,558,420 |
| 산출 계 | 54,145,454 | 1,800,000 | 55,945,454 |
| 제안 할인 | 할인율 52.88% (구축비 적용) |  | △29,581,818 |
| 공급가액 |  |  | 26,363,636 |

다. 구축비 산출내역

1) 직접인건비

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

| 직 무 | 수행 업무 | 월평균임금 | 투입(M/M) | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT PM | 사업 총괄, 일정·품질·위험 관리, 보고 | 10,086,804 | 1.60 | 16,138,886 |
| 응용SW개발자 | RAG 엔진, 대화 API, 관리자 콘솔 개발 | 7,754,124 | 1.60 | 12,406,598 |
| UI/UX기획/개발자 | 레이어 팝업 챗봇·반응형 화면, 웹 접근성 | 6,901,660 | 1.60 | 11,042,656 |
| 데이터분석가 | ESG 자료 수집·정제·구조화, 지식베이스 구축 | 8,499,309 | 1.60 | 13,598,894 |
| 소 계 |  |  | 6.40 | 53,187,034 |

2) 직접경비 (클라우드 인프라, 구축 기간 4개월)

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

| 항 목 | 월 이용료 | 기 간 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 컴퓨팅(응답 처리 서버) | 150,000 | 4개월 | 600,000 |
| 데이터베이스(PostgreSQL + pgvector) | 110,000 | 4개월 | 440,000 |
| 저장소·백업 | 20,000 | 4개월 | 80,000 |
| 모니터링·비밀정보 저장소 | 20,000 | 4개월 | 80,000 |
| 소 계 | 300,000 | 4개월 | 1,200,000 |

3) 구축비 집계

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

| 구 분 | 산 식 | 금 액 |
| --- | --- | --- |
| 직접인건비 | 직무별 월평균임금 × 투입공수 | 53,187,034 |
| 직접경비 | 클라우드 인프라 이용료 | 1,200,000 |
| 산출 계 |  | 54,387,034 |
| 제안 할인 | 할인율 52.88% (공급가액 기준) | △29,581,818 |
| 제안 구축비 |  | 24,805,216 |

라. 운영비 산출내역

1) 직접인건비 (구축 완료 후 1년 운영지원)

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

| 직 무 | 수행 업무 | 월평균임금 | 투입(M/M) | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정보시스템운용자 | 구축 완료 후 1년 운영지원·기술지원, 최신성 유지 운영 | 10,649,117 | 0.09 | 958,420 |
| 소 계 |  |  | 0.09 | 958,420 |

2) 직접경비 (클라우드 인프라, 운영 기간 2개월)

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

| 항 목 | 월 이용료 | 기 간 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 컴퓨팅(응답 처리 서버) | 150,000 | 2개월 | 300,000 |
| 데이터베이스(PostgreSQL + pgvector) | 110,000 | 2개월 | 220,000 |
| 저장소·백업 | 20,000 | 2개월 | 40,000 |
| 모니터링·비밀정보 저장소 | 20,000 | 2개월 | 40,000 |
| 소 계 | 300,000 | 2개월 | 600,000 |

3) 운영비 집계

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

| 구 분 | 산 식 | 금 액 |
| --- | --- | --- |
| 직접인건비 | 직무별 월평균임금 × 투입공수 | 958,420 |
| 직접경비 | 클라우드 인프라 이용료 | 600,000 |
| 계 |  | 1,558,420 |

마. 별도 사항

- 클라우드 인프라는 계약일로부터 6개월간 제안사가 부담하며, 6개월 도래 전 대학 소유 계정으로 무상 이관함

- 상용 생성형 AI API(답변 생성·임베딩·모더레이션) 계정 및 사용료 부담 주체는 협상 시 결정하며 본 산출내역에 포함하지 아니함

- 무상 하자보수(검수 완료일로부터 1년)는 별도 비용 없이 수행함

- 클라우드 월 이용료는 제안 시점 예상 사용량 기준이며, 실제 사용량 변동분은 제안사가 부담함